# Projektterv

A projekt címe

- NetBiztos: Kiberbiztonság és Digitális Tudatosság Fiataloknak

A projekt célja

- Egy négyoldalas, modern, reszponzív Bootstrap weboldal elkészítése fiataloknak szóló kiberbiztonsági témakörökben.

- Egy legalább tíz diából álló, egyedi diamintára épülő prezentáció összeállítása animációkkal és ábrákkal a projekt és a tananyagok bemutatására.

- Egy legalább hatoldalas, illusztrált digitális kiadvány (PDF) megszerkesztése a legfontosabb online biztonsági tanácsokkal.

- A fiatalok digitális tudatosságának növelése az erős jelszavak, a kétlépcsős azonosítás, az adathalászat és a digitális lábnyom védelme terén.

Célközönség

- Elsődleges célcsoport: 10 és 18 év közötti diákok, fiatal gamerek és a közösségi média aktív felhasználói.

- Másodlagos célcsoport: szülők és tanárok, akik egyszerű, érthető oktatóanyagot keresnek a digitális biztonság témájában.

A feladatok listája

- Témaválasztás, a feladatspecifikáció áttekintése és a GitHub repository inicializálása.

- Szakmai információgyűjtés és a források rendszerezése.

- A négyoldalas weboldal frontend struktúrájának és vizuális felületének lekódolása Bootstrap segítségével.

- Legalább tíz diából álló, egyedi tervezésű prezentáció összeállítása animációkkal és ábrákkal.

- Legalább hatoldalas, illusztrált digitális kiadvány megtervezése és exportálása PDF formátumban.

- Keresztirányú tesztelés: mobil és asztali megjelenés, valamint a belső hivatkozások ellenőrzése.

- A projekt dokumentációjának lezárása és a bemutató felkészülése.

Csoporttagok feladatai és feladatmegosztás

- Magyar Bálint (Tartalomfelelős, Webfejlesztő)

  - A szakmai források feldolgozása és a főoldal, valamint a jelszóbiztonsági oldal tartalmi felépítése.

  - Az index.html és a passwords.html oldalak frontend kódolása és a Bootstrap alapstruktúra kialakítása.

  - A prezentáció szakmai diasorának tartalmi összeállítása és a Git commitok kezelése.

- Csatlós Maja (Webfejlesztő, Design felelős, Szövegíró)

  - A weboldal és a digitális produktumok egységes vizuális arculatának, színpalettájának megtervezése.

  - A phishing.html oldal kódolása és a hozzá kapcsolódó figyelmeztető szövegek megírása.

  - A legalább hatoldalas digitális kiadvány (PDF) grafikai megtervezése, tördelése és illusztrálása.

- Meiszterics Dániel (Webfejlesztő, Szövegíró)

  - A privacy.html oldal kódolása és a digitális lábnyommal kapcsolatos tanácsok megfogalmazása.

  - A prezentáció egyedi diamintájának, átmeneteinek és animációinak technikai beállítása.

  - A záró projektbeszámoló szövegezése, a forrásjegyzék rendezése és a repository dokumentálása.

Ütemterv

| Időszak | Feladat | Felelős | Állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026. augusztus 10. - augusztus 12. | Projektindítás, feladatok szétosztása és a GitHub repository felállítása | Teljes csapat | Kész |
| 2026. augusztus 13. - augusztus 16. | Szakmai szövegek megírása, képi források gyűjtése és az arculat megtervezése | Teljes csapat | Kész |
| 2026. augusztus 17. - augusztus 21. | A négyoldalas Bootstrap weboldal kódolása és az aloldalak összekötése | Magyar Bálint, Csatlós Maja, Meiszterics Dániel | Kész |
| 2026. augusztus 22. - augusztus 24. | A hatoldalas PDF digitális kiadvány és a tízdiás prezentáció elkészítése | Csatlós Maja, Magyar Bálint, Meiszterics Dániel | Kész |
| 2026. augusztus 25. - augusztus 26. | Reszponzív tesztelés, kódellenőrzés és az egyéni Git commitok véglegesítése | Teljes csapat | Kész |
| 2026. augusztus 27. - augusztus 28. | A projektbeszámoló lezárása, a bemutató próba és a végleges beadás | Teljes csapat | Kész |

Felhasznált digitális eszközök

- Fejlesztői eszközök: Visual Studio Code, Git, GitHub.

- Frontend keretrendszer: Bootstrap 5.3.3 és Bootstrap Icons v1.11.3.

- Kiadványszerkesztés és prezentáció: Canva, LibreOffice Impress / Microsoft PowerPoint, LibreOffice Writer.

- Médiaforrások: Unsplash ingyenes fotótár.

- Kommunikáció és fájlmegosztás: Discord, Google Drive.